SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

NA SPOLEČNÉM PROJEKTU

Automatizační platforma pro Shoptet

uzavřená dne 2. dubna 2026

I. Smluvní strany

Technický partner

Jméno: Martin Švanda

IČO: _______________

Sídlo: _______________

E-mail: _______________

(dále jen „Technický partner“)

Investiční partner

Společnost: INT-CZ s.r.o. (int-cz.com)

IČO: _______________

Sídlo: _______________

Zastoupená: _______________

E-mail: _______________

(dále jen „Investiční partner“)

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Strana“)

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly na společném vývoji a provozování automatizační platformy určené pro majitele e-shopů na platformě Shoptet (dále jen „Projekt“ nebo „Platforma“).

Platforma umožní majitelům e-shopů prostřednictvím zadání API klíče automaticky přizpůsobit marketingovou komunikaci jejich cílové skupině a brandu. Cílem je vytvořit SaaS produkt, který bude generovat opakovaný příjem pro obě Smluvní strany.

Smluvní strany vstupují do tohoto Projektu jako rovnocenní partneři — nikoliv ve vztahu dodavatel a zákazník — s úmyslem společně sdílet přínosy i rizika Projektu.

III. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při společném vývoji, provozování a komercializaci automatizační platformy pro e-shopy na Shoptet.

Platforma bude v rámci MVP (Minimum Viable Product) obsahovat následující funkce:

- Úvodní sekvence (Welcome sequence)

- Hodnocení (automatické vyžádání hodnocení po nákupu)

- Svátek a narozeniny (automatické přání a personalizované nabídky)

- Opuštěný košík (automatické připomenutí nedokončeného nákupu)

- První nákup (follow-up komunikace po prvním nákupu)

IV. Povinnosti Technického partnera

Technický partner se zavazuje:

- Navrhnout, vyvinout a implementovat MVP Platformy v rozsahu dle čl. III.

- Zajistit technický provoz a údržbu Platformy.

- Poskytovat technickou podporu a řešit technické problémy.

- Průběžně informovat Investičního partnera o stavu vývoje.

- Dodat funkční MVP do _____ týdnů od podpisu této smlouvy.

V. Povinnosti Investičního partnera

Investiční partner se zavazuje:

- Uhradit náklady na vývoj MVP ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) dle harmonogramu plateb v čl. VI.

- Poskytnout součinnost při definování požadavků a testování Platformy.

- Aktivně se podílet na obchodním rozvoji a získávání zákazníků.

- Poskytovat zpětnou vazbu k funkčnosti a použitelnosti Platformy.

VI. Financování MVP

Celkové náklady na vývoj MVP jsou stanoveny na 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které hradí v plné výši Investiční partner.

Harmonogram plateb:

| Fáze | Částka | Splatnost |
| --- | --- | --- |
| Záloha při podpisu | 50 000 Kč | Při podpisu smlouvy |
| Doplatek po dodání MVP | 50 000 Kč | Do 14 dnů od akceptace MVP |

Platby budou prováděny bezhotovostním převodem na účet Technického partnera č. _______________ vedený u _______________.

Technický partner vkládá do Projektu svou práci, technické znalosti, know-how a čas potřebný pro vývoj a provoz Platformy. Hodnota tohoto vkladu je Smluvními stranami uznána jako ekvivalent finančního vkladu Investičního partnera.

VII. Podíly na Projektu

S ohledem na charakter vkladů obou Smluvních stran se podíly na Projektu stanovují takto:

| Partner | Podíl | Vklad |
| --- | --- | --- |
| Investiční partner (INT-CZ) | _____ % | 100 000 Kč (finance) |
| Technický partner (M. Švanda) | _____ % | Práce, vývoj, know-how |

Podíly na Projektu zahrnují podíl na rozhodování, zisku i případné ztrátě.

V případě dalších investičních kol mohou být podíly upraveny po vzájemné dohodě Smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.

VIII. Rozdělení příjmů a zisků

Příjmy z Projektu (předplatné, licence, poplatky za používání Platformy) budou rozdělovány mezi Smluvní strany v poměru odpovídajícím jejich podílům dle čl. VII.

Před rozdělením zisku budou z příjmů Projektu přednostně hrazeny:

- Provozní náklady Platformy (hosting, služby třetích stran, domény)

- Náklady na marketing a akvizici zákazníků (po vzájemné dohodě)

- Případné daňové povinnosti spojené s Projektem

Vyúčtování a výplata podílů na zisku bude prováděna měsíčně/čtvrtletně (dle dohody), vždy do 15. dne následujícího období.

IX. Duševní vlastnictví

Veškerá práva duševního vlastnictví vzniklá v souvislosti s Projektem, včetně zdrojového kódu, designu, obchodní značky a dokumentace, jsou společným vlastnictvím obou Smluvních stran v poměru odpovídajícím jejich podílům dle čl. VII.

Žádná ze Smluvních stran nesmí bez písemného souhlasu druhé Strany:

- Převést práva duševního vlastnictví k Projektu na třetí osobu.

- Použít duševní vlastnictví Projektu pro jiné účely než provoz Platformy.

- Poskytnout licenci k duševnímu vlastnictví Projektu třetí osobě.

Technický partner si ponechává vlastnictví k nástrojům, knihovnám a frameworkům, které vyvinul nezávisle na tomto Projektu a které existovaly před uzavřením této smlouvy.

X. Důvěrnost informací

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, které se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, zejména o:

- Technickém řešení a zdrojovém kódu Platformy

- Obchodních podmínkách a finančních údajích Projektu

- Osobních údajích zákazníků Platformy

- Obchodní strategii a plánech rozvoje

Povinnost mlčenlivosti trvá po dobu platnosti této smlouvy a 3 roky po jejím ukončení.

XI. Doba trvání a ukončení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Smlouvu lze ukončit:

- Písemnou dohodou obou Smluvních stran.

- Písemnou výpovědí s výpovědní dobou 6 měsíců.

- Okamžitým odstoupením v případě podstatného porušení povinností druhou Stranou, pokud toto porušení nebylo napraveno ani do 30 dnů od písemné výzvy.

V případě ukončení smlouvy budou Smluvní strany povinny provést finanční vypořádání Projektu, a to buď:

- Prodejem Projektu třetí osobě a rozdělením výtěžku dle podílů, nebo

- Odkoupením podílu jednou Stranou od druhé za dohodnutou cenu, nebo

- Jiným způsobem dle dohody Smluvních stran.

XII. Řešení sporů

Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní přednostně smírnou cestou a jednáním.

Pokud nedojde k vyřešení sporu smírně do 30 dnů, bude spor rozhodnut příslušným soudem České republiky dle sídla žalovaného.

XIII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Jakékoliv změny a doplnění této smlouvy jsou platné pouze v písemné formě, podepsané oběma Smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že jejímu obsahu rozumí a s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

| ________________________________ Technický partner Martin Švanda |  | ________________________________ Investiční partner INT-CZ s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| V _______________ dne 2. dubna 2026 |  | V _______________ dne 2. dubna 2026 |